## Slide 1: “Gobernanza de Proyectos vs Dirección de Proyectos: entender para mejorar”
Marco Antonio Arellano Hervoso, Ph.D., PMP®
25 de octubre de 2016

## Slide 2
AGENDA
Introducción
Objetivos
Alcance
Premisas
Conceptualización
Gobernanza de proyectos vs dirección de proyectos
Actividades de gobernanza vs actividades de dirección
Complejidad de la gobernanza de proyectos
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Ref. [1]

## Slide 4
OBJETIVOS
Ref. [1]
Transmitir a la audiencia las bases conceptuales sobre gobernanza y gobernanza de proyectos.
Mostrar la diferencia entre los procesos y actividades que conforman la gobernanza de proyectos y dirección de proyectos.
Presentar la complejidad de la relación entre gobernanza de proyectos y dirección de proyectos.
Inducir a la audiencia a reconocer la gobernanza de proyectos como factor de éxito de un negocio.

## Slide 5
ALCANCE DEL TRABAJO
Ref. [1]
Dirección de proyectos
Gobernanza a nivel
de proyectos
Complejidad

## Slide 6
GOBERNANZA – ALCANCE DE LA GUÍA
Ref. [2]
Guía práctica sobre gobernanza de portafolios, programas y proyectos
Gobernanza de dirección
de proyectos organizacionales (OPMG)
Gobernanza a nivel
de portafolios
Gobernanza a nivel
de programas
Gobernanza a nivel
de proyectos

## Slide 7
GOBERNANZA – ALCANCE DE LA GUÍA
Ref. [2]
Guía práctica sobre gobernanza de portafolios, programas y proyectos
Gobernanza de dirección
de proyectos organizacionales (OPMG)
Gobernanza a nivel
de portafolios
Gobernanza a nivel
de programas
Gobernanza a nivel
de proyectos

## Slide 8
PREMISAS Y EXPECTATIVA
Ref. [1,3]
Conocimiento de la guía PMBOK
Expectativa: establecer la diferencia entre actividades de dirección y gobernanza de proyectos
Experiencia en dirección de proyectos
Conocimiento de procesos y actividades de gobernanza
Práctica en aprobación de proyectos

## Slide 9
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
Ref. [1, 2]

## Slide 10
TRIÁNGULO DEL TALENTO
Ref. [1,2,3]
Conformidad
Riesgos
Gobernanza
corporativa
Gobernanza de proyectos
Dirección de proyectos
Gestión estrategia y de negocio
Liderazgo
Triángulo organizacional

## Slide 11
TRIÁNGULO DEL TALENTO
Ref. [1,2,3]
Conformidad
Riesgos
Gobernanza
corporativa
Gobernanza de proyectos
Dirección de proyectos
Gestión estrategia y de negocio
Liderazgo
Triángulo organizacional

## Slide 12
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Ref. [1,3]

## Slide 13
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Ref. [1,3]

## Slide 14
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Ref. [1,3]
Ciclo de vida

## Slide 15
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Ref. [4]
Es el conjunto de procesos lógicamente organizados y estructurados que permiten alcanzar el resultado esperado de un proyecto durante las fases de planificación y ejecución.
SDP
Ciclo de vida de un proyecto
Id. de la Oportunidad
Ing. Conceptual
EPC
Ing.
Básica
Pruebas y cierre
Operación

## Slide 16
GOBERNANZA DE PROYECTOS
Ref. [4]
  Es el arte de gobernar los requisitos establecidos por la organización para la aprobación de los proyectos en sus diferentes instancias y niveles que sirven de soporte a la Alta Dirección en la toma de decisión.
Portón 0
Portón 1
Portón 2
Portón 3
Puesta en marcha
Operación
GAP

## Slide 17
DIRECCIÓN Y GOBERNANZA DE PROYECTOS
Ref. [4]
  La aprobación de proyectos, en función de la madurez que posea la organización en dirección y gobernanza de proyectos, puede ser influenciada positiva o negativamente.
Portón 0
Portón 1
Portón 2
Portón 3
Puesta en marcha
Operación
GAP
Id. de la Oportunidad
Ing. Conceptual
Ing.
Básica
EPC
Pruebas y cierre
Operación
SDP

## Slide 18
GOBERNANZA
Ref. [2]
Organizacional
Dirección de Proyectos Organizacionales
Portafolio
Programas
Proyectos

## Slide 19
GOBERNANZA ORGANIZACIONAL
Ref. [2]
Organizacional
  Gobernanza Organizacional es una vía estructurada para proporcionar control, dirección y coordinación a través de personas, políticas y procesos con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos y operativos de la organización.

## Slide 20
GOBERNANZA PARA DPO
Ref. [2]
Dirección de Proyectos Organizacionales
(DPO)
  Gobernanza para Dirección de Proyectos Organizacionales constituye el marco, funciones y procesos que guían las actividades de gestión del proyecto organizacional con la finalidad de alinear las prácticas de gestión de portafolio, programas y de proyectos y lograr los objetivos estratégicos y operativos de la organización.

## Slide 21
GOBERNANZA DE PORTAFÓLIO
Ref. [2]
  Gobernanza para la Gestión de Portafolio constituye el marco, funciones y procesos que guían las actividades de gestión del portafolio con la finalidad de optimizar las inversiones y lograr los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
Portafolio

## Slide 22
GOBERNANZA DE PROGRAMAS
Ref. [2]
Programas
  Gobernanza para la Gestión de Programas constituye el marco, funciones y procesos que guían las actividades de gestión del Programa con la finalidad de entregar valor al negocio y lograr los objetivos estratégicos y operativos de la organización.

## Slide 23
GOBERNANZA DE PROYECTOS
Ref. [2]
  Gobernanza para la Gestión de Proyectos constituye el marco, funciones y procesos que guían las actividades de gestión del Proyecto con la finalidad de crear un único producto, servicio o resultado y lograr los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
Proyectos

## Slide 24
ESTRUCTURACIÓN DE LA GOBERNANZA
Ref. [2]
Órgano de gobernanza – Governing body
  Grupo temporal o permanente compuesto por miembros de áreas de responsabilidad y con autoridad para orientar y tomar decisiones sobre portafolios, programas y proyectos.
  Cuatro ámbitos de gobernanza con funciones, procesos y actividades para portafolios, programas y proyectos:
  Alineamiento, Riesgo, Comunicación y Desempeño.
Marco de la gobernanza – Governance framework

## Slide 25
ESTRUCTURACIÓN DE LA GOBERNANZA
Ref. [2]
  Conjunto de funciones realizadas por un individuo, grupo u organización dirigido a un área especifica de gobernanza.
  Conjunto de procesos relacionados entre sí y a través de ámbitos de gobernanza que se realizan con la finalidad de brindar soporte en la gestión de portafolios, programas y proyectos.
Ámbito de la gobernanza – Governance domain
Función de la gobernanza – Governance function

## Slide 26
ESTRUCTCURACIÓN DE LA GOBERNANZA
Ref. [1,2]
Órganos de gobernanza:
Directorio, Juntas Directivas, Consejo de Administración
Roles de la gobernanza y autoridades:
Líderes de la organización, Comités Directivos,
Patrocinadores, Gerentes de portafolio
Ámbitos y funciones de la gobernanza:
Alineamiento, riesgos, desempeño y comunicaciones
Supervisión, control, integración, toma de decisión
Portafolios, Programas y Proyectos:
Optimización de inversiones,
Entregar resultados y valor al negocio,
Crear un resultado - producto o servicio único

## Slide 27
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1,2]
  La gobernanza de proyectos se enfoca en la supervisión y aprobación del marco, funciones y procesos que proporcionan orientación y apoyan en la toma de decisión sobre los proyectos.
  La dirección de proyectos es la implementación de actividades definidas, planeadas y ejecutadas con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos y operacionales de la organización a través de sus proyectos.

## Slide 28
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1]

## Slide 29
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1]
Tomar decisiones
Emitir orientaciones
Supervisar
Asegurar la gestión
Organizar
Gestionar
Hacer el trabajo
Generar resultado
Qué?
Cómo?

## Slide 30
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1]
Qué?
Cómo?
Control
Orientación
Inicio
Planeamiento
Ejecución
Monitoreamiento
Cierre
Actividades de gobernanza
Actividades de dirección

## Slide 31
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Qué?
Cómo?
Actividad
Gobernanza
Dirección
Estrategia, metas y objetivos
Define y aprueba
Recomienda e implementa
Política
Hace y determina
Comunica y establece procedimientos
Marco de gobernanza
Establece y aprueba
Identifica y documenta
Partes interesadas
Garantiza participación
Identifica y gestiona
Priorización
Determina y aprueba criterios de priorización
Prioriza componentes
Alineamiento estratégico
Identifica, asegura y comunica
Comunica
Ref. [1,2]

## Slide 32
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1,2]
Qué?
Cómo?
Actividad
Gobernanza
Dirección
Riesgos
Determina y comunica la aversión al riesgo y umbrales
Identifica y gestiona los riesgos y/o problemas
Fondos y recursos
Solicita, revisa y autoriza
Identifica y solicita
Proyecto
Aprueba, cierra o cancela
Recomienda aprobación, cierre o cancelación
Roles, responsabilidad y autoridades para toma de decisión
Determina y aprueba
Recomienda y comunica
Componentes
Autoriza
Selecciona y optimiza

## Slide 33
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1,2]
Qué?
Cómo?
Actividad
Gobernanza
Dirección
Indicadores de Desempeño
Determina y/o aprueba
Monitorea, mide, crea y consolida
Plan de trabajo integrado (roadmap)
Revisa y aprueba
Crea y actualiza
Portones de fase y/o revisiones
Revisa, aprueba y/o autoriza
Gestiona
Auditoria
Autoriza
Conduce
Actas de constitución, planes o oportunidades de negocio
Aprueba
Crea

## Slide 34
GOBERNANZA vs DIRECCIÓN
Ref. [1,2]
Qué?
Cómo?
Actividad
Gobernanza
Dirección
Metodología de proyecto
Revisa y aprueba
Comunica y se adhiere
Resultados del proyecto
Responsable
(accountable)
Responsable
(responsible)
Gestión de cambio organizacional
Revisa y aprueba
Define e implementa los planes

## Slide 35
GOBERNANZA EFICAZ
Ref. [1,2]

## Slide 36
COMPLEJIDAD
Ref. [1,5]
Comportamiento
humano
Comportamiento
del sistema
Ambigüedad
Es la característica de un proyecto o de su entorno cuya gestión es complicada debido al comportamiento humano, del sistema o de la ambigüedad.
Conectividad
Dependencia
Dinámica del sistema
Incerteza
Emergencia
Individual
De grupo, organizacional y político
Comunicación y control
Diseño organizacional y desarrollo

## Slide 37
COMPLEJIDAD
Ref. [1,5]
Recursos de gobernanza y procesos
Complejidad del proyecto
Recursos y procesos deficitarios
Recursos y procesos óptimos
Recursos y procesos
sobre asignados
Exceso de recursos y procesos
→ Ineficiencia
Déficit de recursos y procesos
→ Riesgo

## Slide 38
COMPLEJIDAD
Ref. [6]
Relación
entre DP
y GAP
Empresa de Petróleo y Gas
  Upstream
  Downstream
  Petroquímica
Holding
  Cultura org.
  Estándares y procesos
  Contratos
Estado
  Legislación
  Aprobación
  Participación
Socios
  Cultura org.
  Contratos
  Estándares y proced.
Comunidades
  TCOs
  Áreas Protegidas
  Requerimientos regionales
Requerimientos del proyecto
  Alcance
  Plazo
  Costo
  Etc.
Holding
Empresa
Relación entre
DP y GAP
Estado

## Slide 39
Ref. [1]
COMPLEJIDAD

## Slide 40
Ref. [1]
CONCLUSIONES
Se presentaron las bases conceptuales de gobernanza, gobernanza de proyectos y dirección de proyectos.
Se presentaron las diferencias de procesos y actividades que componen la gobernanza de proyectos y dirección de proyectos.
Se mostró que una gobernanza eficaz puede constituirse en un factor de éxito de una organización.
Se explicó la complejidad interna y externa de la gobernanza de proyectos con referencia a la dirección de proyectos.

## Slide 41
Ref. [1]
RECOMENDACIONES
Desarrollar una visión crítica sobre la gobernanza de proyectos y dirección de proyectos para generar una mejora continua en sus procesos.
Elaborar e implementar procesos y actividades de gobernanza de proyectos y dirección de proyectos acordes a la estructura y necesidades específicas de la organización.
Desarrollar esquemas de gobernanza de proyectos y dirección de proyectos propios y adecuados para su organización, los modelos que existen en la literatura solo deben servir para estudio y aprendizaje.

## Slide 42
Ref. [1]
LITERATURA DE REFERENCIA
XII Congreso en Dirección de Proyectos, PMI Tour Cono Sur, Montevideo – Uruguay, 2016, Marco Arellano, Ph.D., PMP®.
Governance of Portfolios, Programs and Projects: A Practice Guide, © 2016 PMI.
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) 5-ta edición, © 2013 PMI .
VIII Congreso en Dirección de Proyectos, PMI Tour Cono Sur, Mendoza – Argentina, 2015, Marco Arellano, Ph.D., PMP®.
Navigating Complexity: A Practice Guide, © 2014 PMI.
V Congreso en Dirección de Proyectos, PMI Tour Cono Sur, Santa Cruz – Bolivia, 2014, Marco Arellano, Ph.D., PMP®.

## Slide 43
Ref. [1]
GRACIAS!

## Slide 44
Nombre : Marco Antonio Arellano Hervoso
País : Bolivia
Email : marco.arellano@petrobras.com
Teléfono : (+591 3) 366-4730
Celular : (+591) 6770-1708
PREGUNTAS ?
https://www.linkedin.com/in/marco-arellano-hervoso
http://www.projectmanagement.com/profile/marquinho
https://my.pmi.org/profile/personal

## Slide 45
Cuenta con 23 años de experiencia profesional a nivel internacional en Dirección de Proyectos en la industria de petróleo y gas (Downstream, Upstream y Petroquímica).
Certificado como PMP desde 2010 por el PMI, miembro fundador del Capítulo PMI Santa Cruz (Bolivia), miembro activo de los capítulos PMI de Rio de Janeiro, Moscú, Kiev y Kazajstán.
Especialista en Liderazgo (Brasil, Uruguay y Bolivia), Propiedad Intelectual (México) y Dirección de Proyectos (USA).
Profesor, Investigador y Consultor Senior en Dirección de Proyectos, Desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos, Procesos de Hidrotratamiento de naftas, Reformación Catalítica y Sistemas de combustión.
Amplia experiencia en Dirección de Proyectos de grande de porte (8 Bi USD), referente en metodologías Front-End-Loading (FEL) y Front-End-Engineering-Design (FEED), estándares internacionales de la industria de petróleo y gas, gobernanza organizacional, de portafolio, programas y proyectos y gestión de la rutina.
Marco Antonio Arellano Hervoso, Ph.D., PMP®
Posee dos Postdoctorados, uno en “Ecología Industrial “ y otro en “Síntesis de Catalizadores Heterogéneos”.
Es Doctor en Química (Ph.D) – Cinética y Catálisis Heterogénea, Master of Science (M.Sc.) en Síntesis Orgánica Básica y Petroquímica, Ingeniero Químico Tecnólogo con especialidad en Tecnología Química de Compuestos Orgánicos (Rusia, Moscú).
Inventor del “Método de obtención de ácido acético a partir de alcohol etílico” - Patente de Invención Europea N° 2102378 (EP 0294846).