## Slide 1: Incepción ágil para proyectos de Innovación
Cristhian Arias Venturo, CAPM®, SFC®, CSM® | @CristhianAriasV

## Slide 2
Hola,
soy Cristhian Arias
Facilitador Ágil.

## Slide 3
Agenda:
1. Introducción a la Incepción Ágil
2. Desarrollo de la Propuesta de Incepción
3. Preguntas
4. Conclusiones

## Slide 4
Introducción a la
Incepción Ágil

## Slide 6
Aquí falta algo y Scrum no te lo dice…

## Slide 7
Proyecto de Innovación
Los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos poco definidos
La simulación de supuestos pone a los equipos en situaciones de riesgo futuro.
Necesitan ser vendidos a patrocinadores y comités de financiamiento por eso deben ser atractivos.
Los equipos necesitan ser más diversos y tienen un nivel más alto de confianza.
Características
Fuente: Joyce Wycoff

## Slide 8
Desarrollo de propuesta Incepción Ágil

## Slide 9
1.- El foco del proyecto

## Slide 10
El foco
Todos los miembros del equipo deben entender la principal razón del proyecto.
Para ello, antes de iniciar el proyecto, se convoca a todo el equipo y se explica la razón principal del proyecto
Es necesario que no solo se entienda la razón sino que también se entienda el trasfondo.
Se debe compartir la visión de forma visible.

## Slide 11
Product Visión Board
Herramienta visual
Nombre del proyecto
Visión del Producto
Usuarios
Necesidades
Producto
Objetivos
Clientes
Propuesta de
Valor

## Slide 12
2.- El elevator pitch

## Slide 13
Elevator pitch
Se condensa la visión de cómo resolver el problema generado.
La idea es tener un argumento bien preparado y condensado, que puede usarse para "vender" una idea
Se sugiere utilizar estructuras que destaquen elementos que nos resulten útiles discutir.
El "Elevator Pitch" es un término que viene del mundo del marketing de los años 60’s

## Slide 14
Para [ cliente | público ] que tiene [ necesidad | oportunidad ] [ nombre producto ] es un [ tipo de producto ] que [ beneficio | razón de compra ] A diferencia de [ principal competidor | alternativa ] nuestro producto
[ diferencial competitivo ]
Pitch
Nombre del proyecto
Elevator Pitch

## Slide 15
3.- La vision box

## Slide 16
Vision box
Se conceptualiza a un nivel metafórico, desatando la creatividad.
El nombre inventado para la caja suele convertirse en el nombre de código del proyecto.
La colaboración y el entorno suele reducir las fronteras jerárquicas y de especialidades.
Rescata un proceso del protitipado muy utilizado en el design thinking.

## Slide 17
Visión box Board
Nombre del proyecto
Slogan del Producto
Lista de Beneficios
Maqueta del Producto

## Slide 18
4.- La lista del sí y del no

## Slide 19
Lista de sí y no
Se define el trabajo que se quiere dentro del alcance y se acuerda las que quedan fuera.
.
Se toman nota de las cosas que no podemos decidir (al menos por ahora)
.
Se anotan los puntos en conflicto para discutir al final. Otros se definen a lo largo del proyecto.
La lista sirve de input para construir el backlog, tanto para añadir o limitar funcionalidad a lo largo del proyecto.

## Slide 20
Sí es
No es
Sin definir
Nombre del proyecto
Código
Scope Board

## Slide 21
5.- El círculo de interesados

## Slide 22
Sirve para mapear a los interesados que puedan intervenir a lo largo del proyecto
Se pueden utilizar variables como poder, interés, prioridad, legitimidad u otras.
Este ejercicio da inicio a los planes de gestión de interesados para el proyecto
Estas listas se actualizan constantemente a lo largo del ciclo de vida del proyecto
Círculo de Interesados

## Slide 23
Stakeholders Map
Interesados
Cuadrantes de interesados
Poder
Interés
+
+
-
Urgencia de interesados

## Slide 24
6.- La solución

## Slide 25
La solución
Se realiza con gente de buena visión técnica. Estos conceptualizan la solución a desarrollar.
Si no se cuenta con ellos, se puede considerar a entendidos del equipo de trabajo.
El grupo, y con la ayuda del expertos, analizan el tipo de solución a construir, a muy alto nivel.
Busca explicar algunos detalles de cómo sería el proyecto para aterrizar el proyecto y obtener feedback.

## Slide 26
Nombre del proyecto
Complejidad técnica
Background del equipo
Código
Riesgos técnicos
Brecha técnica
Solution Board

## Slide 27
7.- Los riesgos del proyecto

## Slide 28
Los riesgos
Se trata de discutir todo lo que potencialmente podría quitarnos el sueño durante el proyecto.
Los diferentes actores expondrán miedos que pueden surgir a lo largo del ciclo de vida del proyecto
Luego, se comparte los resultados y se vuelve a tener una discusión abierta en la que se consensua.
Eventualmente podría incluirse medidas para enfrentar estos riesgos.

## Slide 29
Nombre del proyecto
Código
Risk List
Riesgos Positivos
Riesgos Negativos

## Slide 30
8.- El Tamaño del proyecto

## Slide 31
El tamaño
Se piensa en el tamaño que tendrá el proyecto en cuanto a recursos y trabajo.
No se está tomando una decisión, sino realizando un ejercicio para analizar lo que el proyecto implica.
No espera resolver necesariamente todo el alcance, si no lo más valioso.
Saber que todo va a tener variaciones cuando el proyecto comience y sobre todo cuando se entreguen los primeros resultados.

## Slide 32
Nombre del proyecto
Código
Recursos Humanos
Recursos no humanos
Estimation Board
Trabajo previsto

## Slide 33
9.- Las restricciones

## Slide 34
Las restricciones
Se revisan restricciones tempranas que ayuden a pensar si los cambios futuros están alejando o no de la idea inicial.
El fin es tener más elementos que ayuden a tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Se sugiere que luego de ser elaboradas, pasen por un proceso de priorización.
La visibilidad de esta lista para el equipo, a lo largo del proyecto, es trascendente para que la herramienta pueda cumplir sus fines.

## Slide 35
Nombre del proyecto
Código
Priority Board
Alcance
Calidad
Tiempo
Presupuesto

## Slide 36
10.- El presupuesto

## Slide 37
Los costos
Es una estimación de muy alto nivel sobre el costo del proyecto.
Se discute si se puede encarar el proyecto con el presupuesto previsto.
Se puede determinar posibilidades de autofinanciamiento o de apoyo de inversores.
Se puede tomar en cuenta quienes son los encargados y responsables de las autorizaciones del presupuesto.

## Slide 38
Nombre del proyecto
Código
Budget Board
Lista de inversión
Financiamiento del proyecto
Presupuesto del proyecto

## Slide 39
Preguntas

## Slide 40
Conclusiones

## Slide 41
Ya debemos conocer:
Qué es lo que vamos a construir y porqué.
Qué es lo que lo hace irresistible.
Qué obstáculos serán los más complicados de superar.
A qué se va a parecer la solución.
Cuáles son los mayores retos y riesgos que vamos a afrontar.
Cuál es su tamaño.
Dónde estamos dispuestos a ser flexibles.
Aproximadamente cuanto nos va a costar (Tiempo y dinero).
Fuente: Roberto Gil del Sol

## Slide 42
Gracias

## Slide 43
+51 931 873 807
cristhian.arias.venturo@gmail.com
cristhian.arias.venturo
Cristhian Arias Venturo, CAPM®, SFC®, CSM® | @CristhianAriasV
Incepción ágil para proyectos de Innovación