## Slide 1: El camino hacia la agilidad organizacional
Aplicación de principios Lean y ágiles en Proyectos y Oficinas de Proyectos
Ezequiel Kahan

## Slide 2
AGENDA:
Sistemas dinámicos complejos
Cynefin, un marco para explicar la complejidad
Qué es y que no es la agilidad
  Alcances
  Ámbito de aplicación
Agilidad, una forma diferente de ver las organizaciones
Agilidad en proyectos
Agilidad en PMO
Un ejemplo de agilidad en contextos tradicionales
Road-Map de adopción ágil
Conclusiones

## Slide 3: DESAFÍOS DE LAS ORGANIZACIONES ACTUALES
Globalización
Velocidad de cambio
Ciclos de vida acelerados
Demanda de los clientes

## Slide 4: DESAFÍOS DE LAS ORGANIZACIONES ACTUALES
La era de la tecnología – Capitalización de mercado de las empresas más valiosas
Notes: Los proyectos cambian continuamente

## Slide 5: DEFINIENDO LA AGILIDAD
Definición de agilidad organizacional
“Habilidad de una organización para renovarse, adaptarse, cambiar rápidamente y tener éxito en contextos cambiantes, ambiguos y turbulentos”
Lograr la agilidad organizacional
Gestión del cambio
Maestría en la gestión del riesgo
Prácticas estandarizadas
http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-keys-to-organizational-agility
PMI’s 2012 Pulse of the Profession In-Depth Report: Organizational Agility

## Slide 6: AGILIDAD NO ES… LA CURA DE TODOS LOS MALES
Ralph Stacey – Stacey Chart
En contextos de alto riesgo / alto impacto o de baja velocidad de cambio
suele ser preferible la predictibilidad (enfoque tradicional)

## Slide 7: AGILIDAD NO ES… SÓLO APLICABLE AL MUNDO DEL SOFTWARE
Can Agile Project Management Be Adopted by Industries Other than Software Development?
Edivandro C. Conforto1, Fabian Salum2, Daniel C. Amaral3, Sérgio Luis da Silva4and, Luís Fernando Magnanini de Almeida
Notes: Ver http://www.pmi.org/learning/agile-project-management-adopted-industries-3789?id=3789

## Slide 8: EL CAMINO A LA AGILIDAD ORGANIZACIONAL
PMO
ORGANIZACIÓN
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
Agilidad

## Slide 9: AGILIDAD: UNA FORMA DIFERENTE DE VER LAS ORGANIZACIONES
Decisión
Ejecución
Sin poder
Sin significado
Sin motivación
Sin compromiso
Sin tiempo
Sin lugar para el error
Sin aprendizaje
… lo que sucede en la dimensión organizacional, se reproduce en el ámbito
de los proyectos, y en las áreas de negocio donde los mismos se desarrollan

## Slide 10: AGILIDAD: UNA FORMA DIFERENTE DE VER LAS ORGANIZACIONES
“Del paradigma de las organizaciones como familias
a las organizaciones como organismos vivos”

## Slide 11: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS

## Slide 12: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS

## Slide 13: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
EQUIPOS

## Slide 14: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
LIDERAZGO - “Liderar en un sistema adaptativo complejo”
RELACIONES
OPINIONES
CREENCIAS
EMOCIONES
VALORES
RESULTADOS
METAS
ACTITUDES
COMPORTAMIENTO

## Slide 15: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
LIDERAZGO

## Slide 16: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
EQUIPOS Y LÍDERAZGO

## Slide 17: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
COMUNICACIÓN
“El método más eficiente y efectivo de transmitir información entre los miembros de un equipo es cara a cara”
HERRAMIENTAS
Reuniones diarias de alineamiento
Reuniones quincenales de
  Planificación
  Revisión
  Retrospectiva
Coaching continuo
Manifiesto ágil – Prácticas ágiles

## Slide 18: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
COMUNICACIÓN
Confiar en confiar
Transparencia como valor
Compromiso como respuesta
GESTIÓN VISUAL
Simple
Directa
Frecuente

## Slide 19: AGILIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS
RESULTADOS
80%
20%
FIJO
FLEXIBLE
Planes flexibles -> Ventaja competitiva
Priorizar por valor -> Asegurar el delivery (Principio Paretto)
Entrega frecuente -> Feedback contínuo
REQUERIMIENTOS

## Slide 20: UN EJEMPLO REAL …. SER ÁGIL SIN SABERLO
CONTEXTO: PROYECTO COMPLEJO PARA COMPAÑÍA INTERNACIONAL
Múltiples locaciones
Múltiples países
Múltiples sociedades
Impacto en el 100% del negocio
CARACTERÍSTICAS
6 Miembros co-localizados
La mitad del equipo sin experiencia.
Célula autónoma
Nueva tecnología
PO presente
Adaptativo
Ágil
Iteración corta
Planificación progresiva
Entregas frecuentes
Notes: En el desarrollo Agile
En el Roll-out: todo planificado, todo medido, dificil la comunicación

## Slide 21: AGILIDAD Y PMO

## Slide 22: AGILIDAD Y PMO
Marco Cynefin: Modos de pensar según tipo de problema
Notes: Principios Core de Scrum
  — Empirismo
  — Auto-Organización
  — Colaboracion
  — Priorización
  — Ritmo

## Slide 23: AGILIDAD Y PMO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE UNA PMO
“…Ayudar a elegir los proyectos correctos
…Ayudar a entregarlos con correctitud”
4 IMPERATIVOS PARA EJECUTAR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Foco en las iniciativas críticas
Definir procesos simples e inteligentes
Fomentar el talento y la capacidad
Estimular una cultura de cambio
Stategic initiative management – The PMO imperative – 2013 - BCG & PMI

## Slide 24
LEAN MANAGEMENT
Es una forma de llevar
adelante una organización
con foco en la mejora continua, un abordaje de largo plazo del trabajo, que busca pequeños cambios incrementales en eficiencia y calidad.
Identificar valor
Mapear la cadena de valor
Establecer la tracción
Buscar la perfección
Crear el flujo
VALOR
AGILIDAD Y PMO
Notes: Hacer valor no solo en costo sino en valor…
Concepto de cadena crítica!!!
En foco en costo, el costo importa como un elemento en sì.
El costo importa, pero es visto como un desperdicio, en el sentido que no agrega valor al proyecto

## Slide 25: AGILIDAD Y PMO
LEAN MANAGEMENT Y CARTERAS DE PROYECTOS
Identificar valor
Mapear la cadena de valor
Crear el flujo
Establecer la tracción
Buscar la perfección
Definición de objetivos estratégicos
Priorización de cartera
Asignación de recursos claves
Foco en la entrega
Estandarización
Establecimiento de mejores prácticas
Agilidad en la repriorización
Procesos ajustados a la necesidad
Cartera balanceada
Visión organizacional
VALOR
Notes: Hacer valor no solo en costo sino en valor…
Concepto de cadena crítica!!!
En foco en costo, el costo importa como un elemento en sì.
El costo importa, pero es visto como un desperdicio, en el sentido que no agrega valor al proyecto

## Slide 26: AGILIDAD Y PMO
La cuestión no es hacer más proyectos
La cuestión es hacer más rápido los proyectos más valiosos
Modelo de costo
Modelo productivo
Portfolio estratégico
de proyectos
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyectos
PMO
VALOR

## Slide 27
TIPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ÁGILES

## Slide 28: EL CAMBIO ORGÁNICO

## Slide 29: RESPETAR CULTURA INTERNA

## Slide 30: REALIZAR RETROSPECTIVAS
Transparencia
Inspección
Adaptación

## Slide 31: EMPODERAR AL EQUIPO

## Slide 32: MANTENERLO SIMPLE
simple

## Slide 33
Nombre: Ezequiel Kahan
Email: ezequiel@knowment.net
Website: www.knowment.net
Telefono: 54-9-11-5629-7144
PREGUNTAS ?
@soyezequiel / @knowment_la
https://ar.linkedin.com/in/ekahan